Bùi Đức Hạnh | Hà Nội | December 26, 2013



BẢN KẾ HOẠCH THÁNG I

bAN KỸ THUẬT

Mục lục

[Phần I 2](#_Toc375845147)

[Mục 1 2](#_Toc375845148)

[1. 2](#_Toc375845149)

[2. 2](#_Toc375845150)

[Mục 2 2](#_Toc375845151)

[1. 2](#_Toc375845152)

[Phần II 2](#_Toc375845153)

[Mục 1 2](#_Toc375845154)

[1. 2](#_Toc375845155)

# Kế hoạch tháng 1

Sau đây là kế hoạch tháng 1 của ban kỹ thuật.

## Tuần 1

### Thời gian:

Từ 29/12 đến 4/1

### Công việc:

* Tiếp tục xúc tiến công việc làm website cho công ty
* Tìm giải pháp cho việc thiếu designer cho công ty

## Tuần 2

### Thời gian:

Từ 5/1 đến 11/1

### Công việc:

* Kiểm tra tiến độ hoàn thành của website

Tuy nhiên em sẽ không thể tham gia bất kỳ cuộc họp nào trong khoảng thời gian từ 6/1 đến 10/1. Lý do là em sẽ tham dự techcamp của khoa về Android liên tục từ sang đến tối trong 5 ngày đó. Chỉ có thể họp qua văn bản vào buổi tối

## tuần 3

### Thời gian:

Từ 12/1 đến 19/1

### Công việc:

* Hoàn thiện website giới thiệu công ty để chính thức ra mắt(dự kiến là 16/1)
* Nghĩ ý tưởng cho site dịch vụ tích điểm, mua sắm và site cá nhân.

Sẽ không tham dự đc các buổi họp vào 17 18 và 19. Do chương trình của khoa tổ chức.

## tuần 4

### Thời gian:

Từ 20/1 đến 27/1

### Công việc:

* Hoàn thiện ý tưởng cho 3 site
* Tạo site cho Challenge Trip

# Báo cáo tuần cuối tháng 12

* Thiết kế template cho công ty
* Đốc thúc bên code. 27 sẽ có sản phẩm demo lần 2. Tuy nhiên vẫn chưa tìm được designer
* Đang nghiên cứu về Android